- Agradecimento Agradeço imensamente aos meus mais que amigos, agora colegas de trabalho por todo trabalho prestado e dedicação ao projeto, a Bruna por todo nosso CSS e documentação, e ao luís por todo apoio no back-end.

- Resumo do Período Atuamos juntos por 15 semanas, conduzimos 4 sprints principais, sendo elas uma de 4 semanas onde o foco era fazer as telas principais do sistema, a segundo foi fazendo o restante das telas, finalizando assim todas as telas, depois foi a vez do back-end trabalhar, a 3 sprint foi conduzida com o objeto de implementar o banco de dados aos sistema e gerar os itens dinamicamente, e por fim, a última sprint e a que estamos agora foca nos dois ao mesmo tempo, tanto front-end quanto back-end, onde é necessário fazer o css da página de pedido ficar apresentável, juntamente das fotos pararem de ser estáticas e começarem a vir do banco de dados.

- Pontos Positivos

  - Boa comunicação em reuniões regulares.

  - Organização melhorou com uso do Trello.

  - Entregas importantes foram feitas com qualidade e no prazo.

- Desafios Enfrentados

  - Em alguns momentos tivemos dificuldade com o conteúdo fazendo o desenvolvimento mais lento.

  - Aprendemos a lidar melhor com a divisão de tarefas.

- Recomendações para o Novo Scrum Master

  - Fazer mais reuniões periódicas para atribuir e checar trabalho.

  - Ser mais firme em relação aos prazos.

  - Organizar melhor o Trello e as sprints.

- Encerramento Desejo sucesso ao próximo Scrum Master e me coloco à disposição para ajudar na transição.